## Slide 1: RoadMap Digital Ecosystem
Eng. Americas

## Slide 2
​
April
May
June
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
July
August
September
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
OEE App
A3 Reloaded
Ciclo 4
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Ciclo 3
Sprint 4
Failure Mode
Data Analytics
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
OEE DA
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 7
Row
4​/14/2024 - 5/17/202​4
5​/18/2024 - 8/2/202​4
4​/17/2024 - 9/8/202​4
7​/13/2024 - 8/18/202​4
Hypercare
Desarrollo de Reportes
Fase 1 Desarrollo
Fase 2 Desarrollo
Fase Pruebas
Hypercare
Definición
Conectividad
Data Colector
Pruebas Funcionalidad
Retroalimentación y Ajustes
Hypercare
Data Ananlytics
Conectividad
Inmation Done
Conectividad
Data Analytics
4​/17/202​4 Activación en todas las lineas
Fin Hypercare 4​/24/202​4
4​/25/202​4 Revisión estructura de reportes
Definición de Reportes
Fin desarrollo
Implementación
7​/12/202​4
6​/2/202​4 Habilitación de Señales en Inmation
5​/12/202​4 Caso de Uso definido
6​/23/202​4 Historización de Datos
8​/18/202​4 Dashboard v1
8​/2/202​4 Interfaz A3 - OEE
8​/25/202​4 Interfaz FMDA - OEE DA
9​/8/202​4 Dashboard v2